

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ГЛАВА ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**АГАПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 августа 2016 года № 112

**Об утверждении ведомственной**

**программы «Комплексного развития**

**систем транспортной инфраструктуры**

**на территории Первомайского**

**сельского поселения на 2016-2020 годы»**

В в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г., «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ сельского поселения, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ, утвержденным Администрацией Первомайского сельского поселения от 10.06.2010 г № 21, руководствуясь Уставом Первомайского сельского поселения Агаповского муниципального района Челябинской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить ведомственную программу «Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Первомайского сельского поселения на 2016-2020 годы» (прилагается)

2. Данное постановление вступает в силу с момента подписания.

3. Обнародовать настоящее Постановление путем размещения его полного текста на официальном сайте поселения.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Первомайского сельского поселения С.М.Блинков

Приложение к постановлению Г лавы Первомайского сельского поселения от 08.08.2016 г. №112

**Ведомственная программа**

**комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Первомайского сельского поселения на 2016 – 2020 годы**

ПАСПОРТ

ведомственной программы комплексного развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Первомайского сельского поселения на 2016-2020 годы.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Ведомственная программа «комплексного развитие систем транспортной инфраструктуры на территории Первомайского сельского поселения на 2015-2020 годы (далее – Программа) |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года [№ 131-ФЗ](http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года N 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Разработчик программы | администрация Первомайского сельского поселения |
| Исполнители программы | Администрация Первомайского сельского поселения |
| Контроль за реализацией программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Первомайского сельского поселения |
| Цель программы | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории Первомайского сельского поселения |
| Задачи программы | 1. Повышение надежности системы транспортной инфраструктуры; 2. Обеспечение более комфортных условий проживания населения Первомайского сельского поселения, безопасности дорожного движения |
| Сроки реализации программы | 2016 – 2020 годы |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования:  - средства местного бюджета:  2016 г. – 335,0 тыс. руб.  Средства местного бюджета на 2017-2020 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Мероприятия программы | - разработка проектно-сметной документации;  - приобретение материалов;  - мероприятия по организации дорожного движения;  - ремонт, содержание автомобильных дорог. |

**1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами**

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Первомайского сельского поселения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

* демографическое развитие;
* перспективное строительство;
* состояние транспортной инфраструктуры;

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.

**1.1. Демографическое развитие сельского поселения**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», создано муниципальное образование «Первомайское сельское поселение», которое входит в состав муниципального образования «Агаповский муниципальный район». Административным центром Первомайского сельского поселения является поселок Первомайский.

Поселок Первомайский расположен в 20 км от районного центра с.Агаповка. Автомагистраль соединяет с г. Магнитогорском – 40 км.

В Первомайское сельское поселение входят 5 населенных пунктов : п.Первомайский, п. Наваринка ,п.Малиновка п.Просторный, пГумбейка жд.ст. Территория Первомайского сельского поселения граничит с территориями Магнитного сельского поселения, Агаповского сельского поселения .

Численность населения на 01 января 2016 года составляет: зарегистрированных 2958 человек, из них постоянно проживают 2638 человек. Численность работающих – 1148 человека.

Общая площадь земель Первомайского сельского поселения - 27301 га.

Общая протяженность дорог местного значения – 38,1 км. Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития Первомайского сельского поселения характеризуется следующими показателями:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Факт | | | |
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| Численность населения поселения, человек | 3145 | 3120 | 3018 | 2988 |

Для достижения целей Программы принимается условие, при котором численность жителей и хозяйствующих субъектов имеет тенденцию роста.

**2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы**

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов транспортной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории Первомайского сельского поселения.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов транспортной инфраструктуры.

**Основные задачи Программы**

* модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и дорожного хозяйства;

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

**Сроки и этапы реализации программы**

Срок действия программы 2016 – 2020 годы. Реализация программы будет осуществляться весь период.

**3. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры, целевые индикаторы**

**3.1. Общие положения**

1. Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности;

- состояние существующей системы транспортной инфраструктуры .

1. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры.
2. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.
3. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.
4. Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий.
5. Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Первомайского сельского поселения, а также внебюджетные источники.
6. Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.
   1. **Система дорожной деятельности**

Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы:

1. Содержание дорог в требуемом техническом состоянии;
2. Обеспечение безопасности дорожного движения.

**3.3. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения**

Реализация Программы осуществляется Администрацией Первомайского сельского поселения. Для решения задач Программы предполагается использовать средства местного бюджета.

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Первомайского сельского поселения, генеральным планом, основными направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями Программы являются администрация Первомайского сельского поселения.

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Первомайского сельского поселения.

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.

**4. Оценка эффективности реализации Программы**

Основными результатами реализации мероприятий являются:

- модернизация и обновление транспортной инфраструктуры поселения;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.

Приложение 1

постановлению Г лавы

Первомайского

сельского поселения

от 08.08.2016 г. №112

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Первомайского сельского поселения на 2016 – 2020 годы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Сроки реализации | Объем финансирования, руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
|  | Установка дорожных знаков улично-дорожной сети | 2017-2020г. | 100 000 | администрация Первомайского сельского поселения |
|  | Освещение автомобильных дорог | 2017-2020 г. | 600 000 | администрация Первомайского сельского поселения |
|  | Ремонт автомобильной дороги выезд из п.Первомайский (район водонапорной башни) на автодорогу Магнитогорск-Магнитный 1850 м. | 2017-2020 г. | 2 500 000 | администрация Первомайского сельского поселения |
|  | Ремонт автомобильной дороги п.Наваринка, ул.Центральная,  800 м. | 2018-2020г. | 1 500 000 | администрация Первомайского сельского поселения |
|  | Отсыпка дорог по поселкам п.Первомайский, п.Наваринка п.Малиновка, п.Гумбейка жд.ст. п.Прсторный | 2016-2018г. | 800 000 | администрация Первомайского сельского поселения |
|  | Ремонт автомобильной дороги пос. Первомайский, ул.Набережная, 400м. | 2017-2020 г. | 300 000 | администрация Первомайского сельского поселения |
|  | Ремонт автомобильной дороги  пос. Первомайский, ул.Комсомольская, 400м. | 2017-2020 г. | 800 000 | администрация Первомайского сельского поселения |
|  | Ремонт автомобильной дороги  пос. Первомайский, пер.Светлый, 400м. | 2018-2020 г. | 800 000 | администрация Первомайского сельского поселения |
|  | Ремонт автомобильной дороги выезд из п.Первомайский на автодорогу Магнитогорск-Магнитный 1200 м. | 2017-2020 г. | 1 600 000 | администрация Первомайского сельского поселения |